**FORMATO TIPO**

**CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DE**

**CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES RIEGO**

**PROYECTO DE RIEGO DENOMINADO: \_\_\_\_\_\_(nombre de proyecto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

En (ciudad) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a (día/mes /año) \_\_\_\_\_\_\_\_\_, comparece don(ña) \_\_\_\_\_\_\_\_(nombre de agricultor)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cedula de Identidad N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado(a) en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, comuna de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en Representación (nombre de la Organización o grupo) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,RUT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en adelante instantemente los “Agricultores”, por un lado; y, por el otro don (ña)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cedula de Identidad N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, comuna de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en adelante el “Contratista”; se ha acordado celebrar el siguiente Contrato de Construcción de Obra Civil para la ejecución del proyecto de Riego denominado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**PRIMERO:** Los agricultores encomiendan al Contratista que ejecute el proyecto de riego asociativo, aprobado por la Agencia de Área de INDAP, Calama el día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de acuerdo a las exigencias establecidas en las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa de Riego Asociativo de INDAP, en adelante el “proyecto”.

**SEGUNDO:** El contratista acepta y se obliga a realizar la construcción de las obras de acuerdo a lo señalado en el Proyecto indicado en la primera cláusula de éste Contrato, que declara conocer y que se entenderá parte integrante de este acto.

**TERCERO:** El Agricultor designa a INDAP como su mandatario para los efectos de supervisar la ejecución del proyecto objeto de este Contrato debiendo velar por su correcto cumplimiento, de la misma forma faculta a INDAP para realizar los pagos al Contratista según lo acordado en las siguientes cláusulas, con cargo al incentivo aprobado o al crédito de enlace entregado para su financiamiento, según corresponda, a cobrar las multas que procedan y a ejecutar las garantías entregas por el contratista, si es necesario.

**CUARTO:** El Contratista se obliga a través de este documento a asegurar la calidad y el funcionamiento del citado PROYECTO de modo que éste sea recepcionado conforme y definitivamente por INDAP, el agricultor o representante del grupo u organización postulante.

**QUINTO:** El Contratista se compromete a ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en el proyecto aprobado por INDAP, a través de la Resolución Exenta N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_, de la Dirección Regional de INDAP, Antofagasta. Asimismo, se obliga a cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas y a dar cumplimiento a su cronograma.

**SEXTO:** El Contratista deberá aceptar la inspección de las obras por parte de INDAP a través de la Unidad de Riego Regional, el Ejecutivo de Área correspondiente y/o a través de profesionales asesores especialmente nombrados para estos efectos, por la Dirección Regional de INDAP o la Agencia de Área Calama.

**SEPTIMO:** El Contratista bajo ninguna circunstancia podrá traspasar responsabilidades ni obligaciones del presente Contrato a terceros.

**OCTAVO:** El Contratista, una vez terminada la obra, hará entrega a la Unidad de Riego Regional de INDAP y al representante de los Agricultores, para su recepción, el aviso de término de obra, el cual se realizará a lo menos con cinco días hábiles de anticipación al plazo establecido para el término de las obras, establecido en las bases del llamado, estando obligado el agricultor y los funcionarios de INDAP a inspeccionar y si corresponde recepcionar la obra dentro del plazo de 10 días.

**NOVENO:** Para la ejecución de los trabajos encomendados al Contratista, las partes acuerdan un **plazo de \_\_\_\_ días** a contar del \_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.

**DÉCIMO:** El valor total asignado para los trabajos a realizar por el Contratista alcanza a la suma de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pesos) . El valor indicado es fijo sin reajustes, con impuesto incluidos. Suma que incluye todos los trabajos que demande la ejecución del proyecto tales como: materiales, mano de obra, fletes, profesionales y todo gasto inherente al control de calidad tanto de los materiales empleados como de las obras ejecutadas.

De la suma indicada en el párrafo primero, INDAP aportará como subsidio la suma de **$\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pesos) y los Agricultores aportarán **$\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pesos).

**UNDÉCIMO:** La modalidad de pago del subsidio entregado por INDAP destinado a la construcción de la obra se realizará en las siguientes cuotas que equivalen a un total de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a pagar al Contratista contra obra terminada y recepcionada a conformidad por INDAP y el Agricultor.

1.- Primera Cuota, ascendiente a la suma de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y se pagará una vez que el contratista cumpla con los siguientes requisitos:

- Presentar un avance del proyecto del 50%.

- Presentar la documentación tributaria (Boleta o factura) equivalente a un 50% del valor total del proyecto.

- Entrega de la garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento.

Una vez que el contratista cumpla con los requisitos solicitados, estos serán revisados por INDAP dentro del plazo de 10 días hábiles, y una vez que se encuentre aprobado se procederá al pago dentro del plazo de 10 días hábiles.

2.- Segunda Cuota, asciende a la suma de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y se pagará una vez que el contratista cumpla con los siguientes requisitos:

- Presentar un avance del proyecto del 80%.

- Presentar la documentación tributaria (Boleta o factura) equivalente a un 30% del valor total del proyecto.

Una vez que el contratista cumpla con los requisitos solicitados, estos serán revisados por INDAP dentro del plazo de 10 días hábiles, y una vez que se encuentre aprobado se procederá al pago dentro del plazo de 10 días hábiles.

3.- Tercera Cuota por Inversión asciende a la suma de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y se pagará una vez que el contratista cumpla con los siguientes requisitos:

- Presentar un avance del proyecto del 100%.

- Presentar la documentación tributaria (Boleta o factura) equivalente a un 20% del valor total del proyecto.

Una vez que el contratista cumpla con los requisitos solicitados, estos serán revisados por INDAP dentro del plazo de 10 días hábiles, y una vez que se encuentre aprobado se procederá al pago dentro del plazo de 10 días hábiles.

Nota: Todas las facturas deben emitirse a nombre del usuario.

**DUODÉCIMO:** El aporte Agricultor del que asciende a la suma de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pesos) consiste en \_\_\_\_\_\_\_\_\_( mano de obra, materiales o dinero en efectivo)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**DÉCIMO TERCERO**: GARANTIA DE FIEL, CABAL y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista constituirá una garantía a favor de INDAP, destinada a garantizar el fiel, cabal, y oportuno cumplimiento de lo establecido en el presente contrato y el PROYECTO. **Su valor monetario deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la obra.**

Esta garantía podrá ser otorgada por medio de los siguientes documentos:

1. - Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata
2. - Boleta de Garantía Bancaria
3. - Vale Vista.
4. - Depósito a plazo.
5. - Certificado de Fianza.

El documento de garantía que se indica precedentemente, deberá ser extendido a nombre del Instituto de Desarrollo Agropecuario, pagadero a la vista, tomado por el CONTRATISTA tendrá el carácter de irrevocable, y deberá mantenerse vigente en forma permanente en plazo mínimo de dos mes después de la fecha establecida como cierre de proyecto, en el llamado de las bases a concurso. Todo gasto que irrogue la mantención de la garantía será de cargo del Contratista y éste es el responsable de realizar los trámites pertinentes para mantenerla vigente por el período que cauciona.

La presente garantía será devuelta por parte de INDAP, dentro del plazo máximo de dos mes después de efectuada la recepción definitiva de las obras y siempre que ésta sea efectuada dentro del plazo comprometido en la Cláusula NOVENA del presente Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior y si INDAP lo estima pertinente esta garantía también podrá aplicarse mediante retenciones en los estados de pago, los cuales serán devueltos al contratista una vez que se efectué la recepción definitiva de la obra.

**DÉCIMO CUARTO:** GARANTIA POR ANTICIPO. En el caso de que el Contratista solicite un anticipo de cualquiera de las cuotas indicadas, deberá garantizar el **100% del anticipo**. Dicha garantía podrá consistir en boleta bancaria, póliza de seguros de ejecución inmediata, vale vista, depósito a plazo o certificado de fianza. firmado ante notario a nombre del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Esta garantía será devuelta, si procediere, con posterioridad al cumplimiento del estado de avance que corresponda según la cuota solicitada en anticipo. Todo gasto que irrogue la mantención de la garantía será de cargo del Contratista y éste es el responsable de realizar los trámites pertinentes para mantenerla vigente por el período que cauciona.

**DÉCIMO QUINTO:** GARANTIA DE BUENA EJECUCIÓN. El Contratista constituirá una garantía a favor de INDAP, destinada a garantizar la buena ejecución del PROYECTO. **Su valor monetario deberá ser equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la obra.**

Se aceptarán como garantías válidas:

1. - Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata
2. - Boleta de Garantía Bancaria
3. - Vale Vista.
4. - Depósito a plazo.
5. - Certificado de Fianza.

El documento de garantía que se indica precedentemente, deberá ser extendido a nombre del Instituto de Desarrollo Agropecuario, pagadero a la vista, tomado por el Contratista y tendrá el carácter de irrevocable, y deberá mantenerse vigente en forma permanente por  **5 meses**, a contar de la fecha de la recepción definitiva de la Obra por parte de INDAP y los Agricultores. Todo gasto que irrogue la mantención de la garantía será de cargo del Contratista y éste es el responsable de realizar los trámites pertinentes para mantenerla vigente por el período que cauciona.

Esta Garantía será devuelta al contratista, una vez efectuado un Informe Técnico en terreno con el debido respaldo fotográfico, sancionado por INDAP y el agricultor, que acredite el buen estado de las obras durante el plazo de **cuatro meses** posteriores a la fecha de la recepción final de la obra conforme lo indicado en el párrafo anterior.

**DÉCIMO SEXTO:** MANDATO A INDAP. Por este acto los Agricultores viene en encargarle al Instituto de Desarrollo Agropecuario- INDAP velar, que en su nombre y representación por el buen uso de los recursos comprometidos en este acto. Encargo para el cual se le faculta especialmente para ejecutar las garantías que por este acto el Contratista realice.

**DÉCIMO SÉPTIMO** Sin perjuicio de las garantías anteriormente mencionadas y en consideración de que el Contratista es responsable de la calidad de las obras, él se compromete por éste acto a reparar sin costo para el Agricultor cualquier daño que sufra la obra y que no provenga por caso fortuito o fuerza mayor y/o actos de terceros, por un plazo de un año, contando desde la recepción de las misma.

**DÉCIMO OCTAVO:** El Contratista acepta, a través del presente Contrato, las sanciones establecidas en las Bases Administrativas y en las Normas del Programa de Riego Asociativo de INDAP para el caso de incumplimiento de contrato, por atrasos injustificados, negligencia, o cualquiera otra situación definida en el Reglamento de Contratación de Obras de INDAP.

**DÉCIMO NOVENO:** El Contratista se obliga a cumplir con todas la normativa pertinente y aplicable a la ejecución de la obra, sea que ésta diga relación con la construcción o instalación de obra, sus trabajadores u autorizaciones.

**VIGÉSIMO:** En caso de incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, INDAP podrá hacer efectiva la garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento, sin perjuicio del derecho que tiene para aplicar las siguientes multas que proceda con el fin de guardar los derechos del Agricultor para obtener su reparación, integra, oportuna y completa de los daños y perjuicios que se le causaren. Los montos de dichas multas serán imputados a la cuota siguiente que deba pagar INDAP, en representación del Agricultor.

Multas por incumplimiento que no sean el atraso en la elaboración del Proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción de Gradualidad** | **Pazo para presentar descargos**  | **Descuento Porcentual de la Cuota siguiente**  |
| Primer Incumplimiento. | 3 días hábiles desde la notificación  | 5% |
| Segundo Incumplimiento o no hay respuesta a Primera Notificación.  | 2 días hábiles desde la notificación | 10% |
| Tercer Incumplimiento o no hay respuesta a la Segunda Notificación.  | 1 día hábil desde la notificación  | 15% |

Multas por atraso en la ejecución del Proyecto[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción de Gradualidad** | **Pazo para presentar descargos**  | **Descuento Porcentual de la Cuota siguiente**  |
| Primer Incumplimiento. | 3 días hábiles desde la notificación  | 5% |
| Segundo Incumplimiento o no hay respuesta a la Primera Notificación.  | 2 días hábiles desde la notificación | 10% |
| Tercer Incumplimiento o no hay respuesta a la Segunda Notificación.  | 1 día hábil desde la notificación  | 15% |

La aplicación de las multas se hará vía administrativa, por medio de una notificación escrita dirigida al Contratista por medio de una carta enviada a su domicilio o por correo electrónico. El Contratista podrá efectuar sus descargos dentro de los plazos establecidos en cada caso. Si los descargos fueren rechazados, el Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles contados desde que se le notificó el rechazo, para interponer un recurso ante el Jefe de Área de INDAP Antofagasta.

Si el Contratista no presenta descargos dentro de los plazos indicados, INDAP procederá a aplicar la multa correspondiente.

En el caso de transcurrir más de 2 días hábiles después de vencido el plazo del 3ª incumplimiento y de no existir respuesta alguna de solución por parte del Contratista, se entenderá que existe un incumplimiento grave de las obligaciones por lo que INDAP, a nombre del Agricultor podrá dar término anticipado al contrato procediéndose a hacer efectiva la boleta de garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento del contrato.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** La vigencia del presente contrato será a partir de esta fecha y hasta tres meses posteriores a la recepción definitiva de la obra.

No obstante, lo anterior se podrá poner término anticipado al presente contrato, sin derecho a indemnización alguna para el Contratista, aplicando la sanción del cobro de la garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento, por las siguientes causales:

1. Si incumpliere gravemente las obligaciones previstas en este contrato de acuerdo al informe emitido por la contraparte técnica designada por INDAP para tales efectos.
2. Si fuera declarado en quiebra, o se encontrare en estado de notoria insolvencia, o perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el giro de su actividad, decretada por autoridad competente.
3. Si el falleciera o se disolviera la entidad contratada. En ambos casos se procederá a efectuar la liquidación del contrato.
4. Haber sido condenado el Contratista por crimen o simple delito.
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del presente contrato, con un máximo de seis meses.

Causales de término anticipado del contrato por las cuales INDAP, a nombre del Agricultor, procederá a efectuar su liquidación y no aplicará la sanción del cobro de la garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento del mismo, entendiéndose por tal:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** INDAP nominará para la inspección de la presente obra a un funcionario del Servicio, sin perjuicio de las asesorías profesionales que para este efecto dicha inspección determine.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Las partes del presente contrato vienen en declarar que INDAP no forma parte de este acto.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Serán parte integrante de este Contrato, el Reglamento para Contratación de Obras de INDAP, las Bases del llamado a concurso, el proyecto aprobado por INDAP, los Anexos, las Normas Vigentes del Programa de Riego Asociativo de INDAP y cualquier otro documento aclaratorio.

**VIGÉSIMO QUINTO**: El presente Contrato se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y data, quedando uno en poder de cada una de las partes y uno en poder de INDAP.

\_\_\_Nombre del representante \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_nombre de la organización \_\_

R.U.T (de la organización) \_\_\_\_\_\_\_\_

Agricultores

\_\_\_\_Nombre contratista\_\_\_\_\_

R.U.T.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contratista

Johnny Velázquez,

R.UT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Contratista

1. Se incluye la entrega de los materiales. [↑](#footnote-ref-1)